## Slide 1
Tekijät: Minttu Räisänen, Joona Järvi, Netta Tavi ja Annika Järvinen
404
IQ Not Found

## Slide 2
Projektin idea
Seuraava
Yksinkertainen tietovisa, missä luetaan koodia kuvasta, jonka jälkeen vastataan monivalintakysymykseen.
Pelin tarkoitus on opetella koodin lukemista. Tietovisa on tarkoitettu koodaajille ja koodauksen opettelijoille.
404

## Slide 3
Tavoitteet | Työtehtävät
Seuraava
Pelissä on oltava kysymykset, vastaukset sekä kuva
Vastaus on nähtävä heti, onko se oikein vai väärin
Pienianimaatio, jolla kysymys vaihtuu seuraavaan kysymykseen
20 kysymystä, joista 10 on randomisoitu per peli
Aloitussivu
Pelin sivut
Loppusivu
+ Lisäominaisuudet!
Koodaajat
Tyylittelijät
Minttu Räisänen | Git-päällikkö
Joona Järvi | Julkaisu/laadunhallinta-päällikkö
Annika Järvinen | Tehtävä-päällikkö
Netta Tavi | Dokumentti-päällikkö
Netta Tavi Annika Järvinen
Minttu Räisänen Joona Järvi
ja
ja

## Slide 4
Reflektio
Seuraava
Päästiinkö tavoitteisiin?
Millaisia haasteita kehitystyön aikana esiintyi?
Millaisia onnistumisia koitte projektin aikana?
Kuinka ryhmätyöskentely sujui?
Saatiin kaikki pakolliset tavoitteet valmiiksi – Kyllä
Joitain lisäominaisuuksia tuli myös tehtyä
Github
Julkaisussa oli haasteita
Teemanvalitsin,
Teema saatu animoitua
Ihan hyvin, kommunikaatio toimi, sairastumisia tuli
Svelte
sairastumiset
Projekti tuli valmiiiksi
Ei ollut isompia ongelmia.

## Slide 5
Mitä opittiin?
Seuraava
Mitä näistä opittiin?
Mitä voisi tulevaisuudessa tehdä paremmin?
Suunnitelmat voivat vaihtua,
Asiat kuitenkin yleensä järjestyy hyvän kommunikaation avulla
Varmuuden vuoksi vielä yksi kommunikaatio alusta
Trelloa voisi käyttää enemmän tehtävissä.

## Slide 6
Lopuksi
…

## Slide 7
…

## Slide 8
404

## Slide 9
Klikkaa
Pitch-Teksti